TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM (HUTECH)

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

TUẦN 5

Phát hiện URL Lừa đảo bằng Machine Learning và Chrome Extension

| Sinh viên thực hiện: | Trần Duy Thái |
| --- | --- |
| MSSV: | 2387700060 |
| Ngày cập nhật: | 12/04/2026 |
| Tuần báo cáo: | Tuần 5 (07/04/2026 – 12/04/2026) |
| Giảng viên hướng dẫn: | (Tên giảng viên) |

# I. THÔNG TIN DỰ ÁN

## 1.1. Tên đề tài

Phát hiện URL lừa đảo sử dụng Machine Learning kết hợp Chrome Extension để cảnh báo người dùng theo thời gian thực.

## 1.2. Mục tiêu

Xây dựng hệ thống phân loại URL thành hai lớp: hợp lệ và lừa đảo. Hệ thống hoạt động hoàn toàn offline trên trình duyệt Chrome, không cần kết nối mạng ngoài. Mô hình XGBoost đã được triển khai vào Extension với F1-Score đạt 98,95%.

## 1.3. Dữ liệu sử dụng

Bộ dữ liệu gồm 651.191 mẫu URL (423.705 hợp lệ, 227.486 lừa đảo) lấy từ các nguồn: PhishTank, OpenPhish, APWG và Tranco Top 1 Million.

## 1.4. Công nghệ sử dụng

| Thành phần | Công cụ / Thư viện |
| --- | --- |
| Phân tích dữ liệu | Python, Pandas, Matplotlib, Seaborn |
| Máy học | Scikit-learn, XGBoost, LightGBM, imbalanced-learn (SMOTE) |
| Chrome Extension | Manifest V3, JavaScript ES2020, Service Worker |
| Phát hiện thương hiệu | Thuật toán Levenshtein Distance, Shannon Entropy |
| Kiểm tra tên miền | RDAP API, Tranco Top 30K Whitelist |
| Báo cáo | Node.js (docx), pptxgenjs, Jupyter Notebook |

## 1.5. File đầu ra

- Báo cáo chính: BaoCao_DACS_TranDuyThai.docx

- Mô hình đã tối ưu: data/xgboost_model_tuned.json (402,4 KB)

- Chrome Extension hoàn chỉnh: thư mục extension/ (12 file)

- Slide thuyết trình: Slide_DACS_TranDuyThai.pptx (14 slide)

- Notebook phân tích: 03_eda_and_model.ipynb

# II. NHỮNG GÌ ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG TUẦN 5

## 2.1. Nâng cấp bộ đặc trưng: 30 → 38 features

Tuần 4 sử dụng 30 đặc trưng cơ bản. Tuần 5 đã bổ sung thêm 8 đặc trưng mới tập trung vào phát hiện giả mạo thương hiệu (brand impersonation), đưa tổng số đặc trưng lên 38:

| STT | Tên đặc trưng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 31 | brand_in_domain | Domain có chứa từ khóa thương hiệu không |
| 32 | is_official_domain | Có phải domain chính thức của thương hiệu không |
| 33 | is_brand_impersonation | Có thương hiệu nhưng không phải domain chính thức |
| 34 | min_levenshtein | Khoảng cách Levenshtein tối thiểu đến domain chính thức |
| 35 | is_typosquatting | Phát hiện typosquatting (Levenshtein ≤ 2) |
| 36 | brand_mismatch_score | Số thương hiệu xuất hiện trong domain (tối đa 5) |
| 37 | has_phishing_keywords_enhanced | Từ khóa phishing hoặc giả mạo thương hiệu |
| 38 | combined_suspicious_score | Điểm nguy hiểm tổng hợp có trọng số (0–15) |

Lý do bổ sung: Các cuộc tấn công phishing hiện đại thường giả mạo thương hiệu lớn (Vietcombank, PayPal, Google...) thay vì chỉ dựa vào URL dài. 8 đặc trưng mới giúp mô hình nhận diện được các URL như paypal-secure.xyz hoặc vietcombank-login.net.

## 2.2. Xây dựng Chrome Extension với kiến trúc 8 lớp bảo vệ

Đã hoàn thành toàn bộ Extension gồm 12 file, hoạt động hoàn toàn offline với kiến trúc phòng thủ đa lớp:

| Lớp | Tên lớp | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Whitelist | Tranco Top 30.000 domain uy tín — bỏ qua phân tích nếu trùng |
| 2 | IP Address | Cảnh báo URL dùng địa chỉ IP thay tên miền |
| 3 | Custom Rules | Blocklist / whitelist tùy chỉnh của người dùng |
| 4 | TLD Suspicious | Kiểm tra TLD đáng ngờ (.xyz, .tk, .pw, .top...) |
| 5 | RDAP Domain Age | Kiểm tra tuổi tên miền qua RDAP API — domain < 30 ngày bị nghi ngờ |
| 6 | Brand Impersonation | Phát hiện giả mạo 19 thương hiệu với Levenshtein Distance |
| 7 | Content Analysis | Phân tích DOM: form không HTTPS, iframe đáng ngờ, redirect ẩn |
| 8 | ML Prediction | XGBoost dự đoán với 38 đặc trưng, ngưỡng 3 mức |

## 2.3. Hệ thống ngưỡng 3 mức (3-Tier Threshold)

Thay vì ngưỡng cố định 0.5 như các hệ thống thông thường, Extension sử dụng 3 mức cảnh báo dựa trên xác suất đầu ra của XGBoost:

| Mức | Xác suất | Hành động |
| --- | --- | --- |
| An toàn | < 0.78 | Hiển thị icon xanh, không can thiệp |
| Cảnh báo | 0.78 – 0.85 | Hiển thị banner vàng, cho phép người dùng quyết định |
| Chặn | ≥ 0.85 | Chặn trang, hiển thị overlay đỏ, yêu cầu xác nhận |

Lý do thiết kế: Ngưỡng cao hơn 0.5 giảm false positive (tránh chặn nhầm trang hợp lệ). Vùng "cảnh báo" (0.78–0.85) tôn trọng quyết định của người dùng thay vì chặn hoàn toàn.

## 2.4. Phát hiện giả mạo thương hiệu (Brand Impersonation)

Đã cấu hình 19 thương hiệu trong file brands_config.js, bao gồm cả thương hiệu quốc tế và Việt Nam:

- Quốc tế (10): PayPal, Google, Microsoft, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, Instagram, Twitter/X, LinkedIn, YouTube

- Việt Nam (5): Vietcombank, Techcombank, MBBank, BIDV, Agribank

- Ví điện tử (2): MoMo, ZaloPay

- Khác (1): FitGirl Repacks

Thuật toán Levenshtein Distance được dùng để phát hiện typosquatting: so sánh phần domain chính với domain chính thức, nếu khoảng cách ≤ 2 thì bị đánh dấu là typosquatting (ví dụ: paypa1.com, g00gle.net).

## 2.5. Các file Extension đã hoàn thành

| File | Chức năng |
| --- | --- |
| manifest.json | Cấu hình Manifest V3, khai báo quyền, service worker |
| background.js | Service worker: quản lý icon, lắng nghe message |
| content.js | Script chính: kích hoạt 8 lớp bảo vệ, hiển thị UI cảnh báo |
| feature_extractor.js | Trích xuất 38 đặc trưng từ URL (khớp với Python training) |
| xgboost_predictor.js | Tải model JSON, duyệt 400 cây quyết định, trả kết quả 3 mức |
| brands_config.js | Cấu hình 19 thương hiệu: từ khóa, domain chính thức |
| content_analyzer.js | Phân tích DOM: form, iframe, redirect, mật khẩu |
| icon_generator.js | Tạo icon động theo trạng thái (xanh/vàng/đỏ) bằng canvas |
| popup.html / popup.js | Giao diện popup: hiển thị kết quả phân tích URL hiện tại |
| options.html / options.js | Trang cài đặt: độ nhạy, bật/tắt lớp, blocklist/whitelist |
| phishing_warning.html | Trang chặn đỏ khi phát hiện URL nguy hiểm (tier BLOCK) |

## 2.6. Sửa lỗi phát sinh trong quá trình phát triển

Trong quá trình kiểm tra lại toàn bộ code, đã phát hiện và sửa 8 lỗi quan trọng:

| File | Lỗi | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| brands_config.js | Tên biến BRANDS_CONFIG sai → SHARED_BRANDS_CONFIG | ✅ Đã sửa |
| background.js | Duplicate script injection gây lỗi "already declared" | ✅ Đã sửa |
| options.js | Sai storage API: chrome.storage.sync → local | ✅ Đã sửa |
| popup.js | predictPhishing() trả object nhưng code so sánh số | ✅ Đã sửa |
| content_analyzer.js | Mất danh sách trusted iframe domains | ✅ Đã sửa |
| feature_extractor.js | 7 path features cứng = 0 thay vì tính thực | ✅ Đã sửa |
| 02_feature_extraction_v2.py | Tên file output sai: features_v3.csv → v2.csv | ✅ Đã sửa |
| 03_retrain_model_v2.py | use_label_encoder=False deprecated từ XGBoost ≥ 1.7 | ✅ Đã sửa |

# III. HƯỚNG ĐI TIẾP THEO (TUẦN 6–7)

## 3.1. Kiểm thử Extension (Tuần 6)

Thực hiện kiểm thử toàn diện trên 3 nhóm URL:

- Nhóm 1 – URL lừa đảo thực tế: Lấy từ PhishTank, OpenPhish trong 7 ngày gần nhất

- Nhóm 2 – URL hợp lệ phổ biến: Google, Vietcombank, Facebook, YouTube, Shopee...

- Nhóm 3 – URL biến thể giả mạo: Typosquatting (paypa1.com), brand mismatch (google-login.xyz)

Ghi lại: xác suất dự đoán, lớp nào kích hoạt, thời gian phản hồi. Mục tiêu: F1 ≥ 0.96 trên tập test thực tế.

## 3.2. Demo và chụp ảnh minh họa (Tuần 6)

- Chụp ảnh màn hình Extension hiển thị icon xanh/vàng/đỏ

- Chụp ảnh trang chặn (phishing_warning.html) khi phát hiện URL nguy hiểm

- Chụp ảnh popup hiển thị kết quả phân tích chi tiết

- Chụp ảnh trang cài đặt (options.html)

## 3.3. Hoàn thiện báo cáo (Tuần 7)

- Bổ sung mục 3.6: Phát triển Chrome Extension (mô tả kiến trúc 8 lớp, luồng xử lý, ảnh demo)

- Bổ sung Bảng so sánh trước/sau khi nâng cấp 30 → 38 features

- Cập nhật kết quả kiểm thử thực tế vào Chương 4

- Kiểm tra toàn bộ định dạng, số liệu, tài liệu tham khảo

- Xuất file BaoCao_DACS_TranDuyThai.docx bản cuối

# IV. BẢNG TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ

| STT | Hạng mục | Dự kiến | Thực tế | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thu thập dữ liệu | Tuần 1 | Tuần 1 | ✅ Hoàn thành |
| 2 | Trích xuất 30 đặc trưng | Tuần 2 | Tuần 2 | ✅ Hoàn thành |
| 3 | EDA + Huấn luyện mô hình | Tuần 3 | Tuần 3 | ✅ Hoàn thành |
| 4 | Tối ưu hóa + Báo cáo ban đầu | Tuần 4 | Tuần 4 | ✅ Hoàn thành |
| 5 | Nâng cấp 38 features + Extension | Tuần 5 | Tuần 5 | ✅ Hoàn thành |
| 6 | Kiểm thử + Demo | Tuần 6 | — | ⏳ Đang thực hiện |
| 7 | Hoàn thiện báo cáo | Tuần 7 | — | ⏳ Chưa bắt đầu |
| 8 | Nộp + Bảo vệ | Tuần 8 | — | ⏳ Chưa bắt đầu |

# V. KẾT QUẢ MÔ HÌNH (KHÔNG THAY ĐỔI SO VỚI TUẦN 4)

Mô hình XGBoost được huấn luyện lại với 38 đặc trưng (thêm 8 brand features) cho kết quả tương đương mô hình 30 features:

| Mô hình | Accuracy | Precision | Recall | F1-Score |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Logistic Regression | 0,9212 | 0,8723 | 0,8271 | 0,8491 |
| Decision Tree | 0,9701 | 0,9512 | 0,9441 | 0,9476 |
| Random Forest | 0,9851 | 0,9798 | 0,9751 | 0,9774 |
| LightGBM | 0,9843 | 0,9768 | 0,9771 | 0,9769 |
| XGBoost (mặc định) | 0,9857 | 0,9792 | 0,9914 | 0,9852 |
| SVM | 0,9940 | 0,9921 | 0,9944 | 0,9932 |

Ghi chú: SVM có F1 cao nhất nhưng không xuất được sang JSON cho Extension. XGBoost được chọn để triển khai vì hỗ trợ xuất JSON và inference nhanh trong JavaScript.

| Chỉ số | XGBoost 30 features | XGBoost 38 features |
| --- | --- | --- |
| F1-Score | 0,9895 | 0,9895 |
| Accuracy | 0,9900 | 0,9900 |
| Precision | 0,9858 | 0,9860 |
| Recall | 0,9932 | 0,9933 |
| Phát hiện brand impersonation | Không có | ✅ Có (19 thương hiệu) |
| Kích thước mô hình | 402,4 KB | 402,4 KB |